
2012年安康市污染减排重点工作任务分解表

	序号
	污染减排任务
	责任县区、部门

	1
	1、对辖区污染减排工作负总责，严格履行污染减排第一责任人的责任。确保完成辖区化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放总量分别较2011年存量削减2.0%、2.0%、1.5%、0.0%的任务。

2、确保“两厂（场）”年底前建成投运；汉滨区政府要确保中心城市生活污水处理率达到81%，加快江南污水处理厂提标和脱磷脱氮改造工程。其余九县政府要确保县城污水处理率达到10%。

3、落实将重点生态功能区转移支付资金的10%设立环保专户，重点奖补污染防治和生态建设项目。

4、成立污染减排工作领导小组和办公室，落实人员和经费。
5、县区政府必须确保年底前完成纳入国家考核的重点减排项目建设任务。其中汉滨区政府负责阳晨牧业科技有限公司完成雨污分流、干清粪和资源化综合利用污染治理项目；石泉县政府负责五千岭生态农业有限公司完成雨污分流、干清粪和资源化综合利用污染治理项目；白河县政府负责白河县污水处理厂实现污水日设计处理能力达到0.7万吨，处理负荷率达到60%的要求。
	各县区政府

	2
	牵头负责全市污染减排工作的协调、督办和核查核算工作。

1、负责制定年度污染减排实施方案并下达各县区及市级相关部门减排任务。

2、负责综合协调全市污染减排工作，并督促检查重点项目进度，定期向市政府报告污染减排进展情况。

3、负责对各县区及市级相关部门减排任务进行考核。

4、负责协调全市各阶段污染减排资料准备及核查核算工作。

5、监督机动车环保检测工作，负责机动车环保标志核发，负责推广建设简易工况法检测机动车尾气。

6、组织领导小组成员单位召开与减排有关的会议，分析减排形势，通报减排进度和工作进展情况。

7、重点加强县区污水处理厂建设的居中协调督办。
	市环保局

	3
	1、负责将主要污染物减排纳入国民经济和社会发展年度计划，将城市环境基础设施建设等重大主要污染物减排工程优先列入市重点项目计划。

2、负责产业结构调整的项目实施，控制高耗能、高污染项目的审批。优化能源结构，控制全市燃煤总量。

3、及时下达污水处理厂和垃圾处理场年度中央投资计划。重点解决旬阳县污水处理厂建设未纳入国家计划的问题，争取我市重点集镇污水处理厂纳入国家建设计划。
	市发改委

	4
	1、市住建局督促汉滨区、汉阴、宁陕、镇坪、白河县完成污水处理厂建设，督促十县区完成垃圾无害化处理场建设，确保年底前全部建成投运。
2、市水利局督促石泉、紫阳、岚皋、平利、旬阳县污水处理厂建设，确保年底前全部建成投运。
3、确保污水处理厂建成后一年内实际处理水量达到设计能力的60%以上，满足国家核查核算要求。
4、及时向减排领导小组办公室提供半年和全年城市和县城生活供水量、排污量及污水处理率、水平衡图等减排核查核算资料。
	市住建局、水利局

	5
	负责全市工业污染减排工作。

1、严格执行国家、省有关产业结构调整指导目录、限制和淘汰制造业生产能力目录，负责全市水泥立窑、小皂素等落后产能、产品、工艺的淘汰。负责完成淘汰关闭17家砖厂、3 家食品企业、3 台小锅炉、1条碳酸氢铵生产线任务，完成紫阳康洪茧丝有限公司和平利众鑫有限公司污水治理工程，确保安康尧柏江华水泥有限公司烟气脱硝设施10月份建成投运。

2、及时向减排领导小组办公室提供半年和全年减排核查核算资料。
	市工信局

	6
	负责协调污染减排资金。

1、加大中省减排资金的争取力度和减排专项资金的投入力度，强化财政资金的引导作用，对减排范围内的重点项目给予资金支持，加快减排重点工程实施和能力建设。

2、督促县区政府落实将重点生态功能区转移支付资金的10%设立环保专户，重点奖补污染防治和生态建设项目。
	市财政局

	7
	负责全市农业污染源减排工作，指导农业污染源污染治理有关工作。
1、负责全市农业污染源减排工作的组织、实施和监管，制定全市畜禽养殖污染治理办法，督促县区完成21家规模化畜禽养殖场（小区）配套建设固体废物和污水储存处理设施建设任务，实现畜禽排泄物资源化利用、养殖废水综合利用和达标排放。
2、督促汉滨区阳晨牧业科技有限公司和石泉县五千岭生态农业有限公司年底前完成雨污分流、干清粪和资源化综合利用污染治理项目，并稳定运行。

3、及时向减排领导小组办公室提供半年和全年农业污染源减排核查核算资料。
	市农业局

	8
	负责机动车氮氧化物减排工作；完成机动车氮氧化物削减任务。

1、按照国家、省相关规定,制定全市机动车污染防治管理办法，完成省定我市淘汰1330辆黄标车任务；负责制定黄标车、无标车区域限行和交通管制办法，禁止老旧机动车辆转入我市。

2、及时向减排领导小组办公室提供半年和全年机动车数量及新注册、转移、转入、注销、免检、安全环保检验明细表等减排核查核算数据资料。
	市公安局

	9
	会同有关部门开展减排工作专项检查，对行政不作为、执法不严、违法不究等违法违规行为立案调查，对完不成减排任务的县区、部门和个人实施责任追究。
	市监察局

	10
	负责按有关规定对成品油流通进行监督管理，确保油品质量；负责旧车辆交易市场管理，落实淘汰黄标车有关政策。
	市商务局

	11
	负责向减排领导小组办公室按半年和全年提供全市的GDP及增长率、万元GDP能耗及下降比例、煤炭消耗量、全市及各县区城镇常住人口数及年度增长比例、各类畜禽养殖总量及年度增长比例、工业增加值及增长率、核算相关行业增加值及增长率、水泥、缫丝、有色金属等相关行业产品产量等减排核查核算数据资料。
	市统计局

	12
	负责督促矿山及危险化学品企业严格防范安全生产事故的发生，积极开展尾矿库安全隐患排查，对存在重大安全隐患的尾矿库要责令限期停产整改，整改后仍未达到安全生产条件的，要提请当地政府予以关闭，并督促被取缔关闭尾矿库企业落实闭库资金，限期履行闭库手续。
	市安监局



