附件：1

安康市党政机关办公用房大中修项目维修审批流程


↓
        ↑补充完善资料
↓


↓通过审核
↓通过审核
↓通过审核 
↓通过审核
                           

↓100万以下项目                       ↓100万以上项目

←           


↓


                   ↓

每年4月底前，申报单位通过电子公文平台向市机关事务服务中心提交申请及印证资料（详见维修办法）





市机关事务服务中心进行实地踏勘、论证、资料审核，完成项目初审，在《安康市党政机关办公用房维修审批表》上签署初审意见





市公产经办处在《安康市党政机关办公用房维修审批表》上签署复审意见














市财政投资评审中心在《安康市党政机关办公用房维修审批表》上签署评审意见





市机关事务服务中心整理汇总项目，编制下一年度维修计划，每年10月底前，将下一年度大中修项目计划和立项批复报市财政局





经市财政局审定后，市机关事务服务中心下发项目批复通知





申报单位组织项目实施（市财政局、市机关事务服务中心监管）





经市政府审批





竣工验收





备案登记（市机关事务服务中心）








