附件2
安康市2026年部分市级重点建设项目清单

	序号
	项目名称
	建设年限起止
	建设内容及规模
	总投资
(万元)
	建设地点

	一、基础设施类

	1
	恒河水库工程项目
	2023.09-2027.12
	水库总库容8884万立方米，设计水平年年均补充恒河河道生态环境水量264万立方米。
	265200
	恒口示范区

	2
	桐旬线(S17)桐木至旬阳高速公路项目
	2026.04-2030.06
	建设双向四车道标准高速公路50.43公里，路基宽度26米，设计时速100公里/小时。
	972400
	旬阳市

	3
	镇坪县曙河口至飞渡峡公路建设
	2023.01-2026.10
	建设曙河口至飞渡峡三级公路54.3公里。
	77476
	镇坪县

	4
	S213凤凰山隧道及引线工程
	2023.03-2026.08
	建设道路7.23千米，其中隧道长5.09千米，引线长2.14千米，全线按二级公路标准建设，设计速度40千米/小时，单洞双车道双向行车，净宽10米，净高5米，平行导洞净宽4.5米，净高5米。
	64000
	汉阴县

	5
	G210宁陕县城过境段工程
	2026.07-2029.12
	全长约9.5公里，新建特大桥1554.4米/1座、大桥157米/1座、中桥147米/2座，连接线大桥50.04米/1座，新建长隧道5756米3座。
	62000
	宁陕县

	6
	G541南宫山至平利八仙二级公路改建项目（岚皋段）
	2025.06-2027.12
	改造南宫山南大门至孟石岭张兴沟二级公路16公里。
	23000
	岚皋县

	7
	岚皋县大道河汉江大桥
建设工程
	2025.06-2028.12
	路线全长1384.9米，主桥梁1座长382米、宽12米，引桥2座长264米、宽10米，引线长1002.9米。
	14000
	岚皋县

	8
	白河县城区向荣-狮子山
道路建设项目
	2025.06-2026.06
	改建提升现有进出城区道路，建设1.1公里、宽12米红石河隧道口-县城狮子山标准市政二级路一条，配套完善相关设施。
	5000
	白河县

	9
	安康高铁片区地下停车场
建设项目
	2024.03-2026.12
	占地180.7亩，总建筑面积3.1万平方米，建设停车位800个及智能停车系统、便民服务中心等。
	26000
	安康高新区

	10
	滨河公园地下停车场项目
	2025.08-2026.06
	新建地下一层停车场一组，总建筑面积2万平方米，停车位约550个，其中配建充电车位约55个；安装高位视频系统、智能车位巡检管理球机、地磁+P0S系统、物联网平板地锁等管控设施设备，配套停车位标线。
	12500
	平利县

	11
	岚皋县城北公共停车场
建设项目
	2026.01-2027.12
	在县城城北片区建设公共停车场1座，主要用于公交车、大巴车、客运车及社会车辆停放，总建筑面积9200平方米，停车位400个。
	10000
	岚皋县

	12
	镇坪县城东综合停车场
建设项目
	2025.12-2026.12
	新建两层地下公共停车场，新增地下停车位151个，建筑面积7947平方米。
	7800
	镇坪县

	13
	恒口示范区安康恒昶精密装备制作产业园二期建设项目
	2026.01-2027.06
	占地49.9亩，总建筑面积3.78万平方米，建设综合办公楼、厂房、宿舍楼、设备用房及配套设施。
	26000
	恒口示范区

	14
	石泉县2026年城市更新项目
	2025.12-2027.06
	铺设城东排水管网5.7公里，改造老旧小区3处，更新城市通道1处，完善提升生活垃圾分类收转运体系。
	15795
	石泉县

	15
	平利县水污染治理设施提标改造项目
	2025.01-2026.06
	改造污水处理厂脱泥、除臭、曝气等系统、格栅机、检测设备、水泵、鼓风机等设施；更新改造DN300污水管道，DN400污水管道，DN500污水管道，DN600污水管道，配套检查井及管沟破除恢复等。
	13800
	平利县

	16
	白河县城区生活垃圾综合
处理工程项目
	2026.01-2027.03
	建设10吨/天生活垃圾分拣中心、100吨/天生活垃圾热解焚烧处理中心。
	10800
	白河县

	17
	汉滨区江北办供水管网
更新工程一期项目
	2026.01-2026.12
	更新改造汉滨区江北办范围内供水管网24.9公里，安装分区计量装置、GPRS供水压力优化调控系统、水质监测系统等。
	10600
	汉滨区

	18
	白河县城狮子山排水管网
建设项目
	2025.07-2026.10
	改建狮子山地下老化排水管网，新建泄洪渠涵，整修道路排水边沟，新修防洪疏散通道，疏散避险广场，加固防洪堤岸，安设防洪监测智慧管理平台及相关附属配套设施。
	10000
	白河县

	二、产业发展类

	19
	宁陕北抽水蓄能电站
建设项目
	2026.01-2032.12
	电站总装机容量180万千瓦，安装6台单机容量30万千瓦的可逆式水泵水轮发电机组。电站枢纽工程主要包括上水库、下水库、输水系统、地下厂房、地面开关站等建筑物。
	1274100
	宁陕县

	20
	安康智算产业园项目
	2024.01-2026.12
	占地102.8亩，总建筑面积12万平方米，建设超算中心、运维中心、硅立方数据展示体、数据中心（容量1万台机柜）等。
	219000
	安康高新区

	21
	镇坪县中国秦巴中药跨境
贸易产业园项目
	2023.11-2027.12
	占地面积128.6亩，总建筑面积为6.6万平方米，建设中药配方颗粒生产线及保健品和保健食品生产线。
	67000
	镇坪县

	22
	汉阴智能化高端纱线
纺织产业园
	2025.07-2026.12
	使用标准化厂房4.5万平方米，建成智能化高端纱线纺织产业园，购置清花设备、梳棉机、清梳联、粗细联、自动络筒机、捻线机、自动打包机等设备400余台，新建10万锭智能化纱线生产线、PBT高弹丝加弹生产线7条、POY原丝生产线1条。
	60000
	汉阴县

	23
	汉阴县100万头生猪屠宰及系列产品深加工产业园
建设项目
	2023.03-2027.12
	一期占地65亩，建设生猪屠宰加工生产线2条、静养圈舍及库房、检疫检验室、冷链仓储物流设施等；二期占地25亩，建设有机肥厂、肝素钠研发及肠衣加工车间等。
	52000
	汉阴县

	24
	旬阳市毛绒玩具裁剪
绣花生产基地
	2025.01-2026.09
	改建厂房2500平方米，购置毛绒玩具激光冲裁绣花等设备20套。
	40300
	旬阳市

	25
	安康高新区禾瑞光汽车
影像产业园
	2025.01-2027.12
	占地40亩，总建筑面积4.4万平方米，建设汽车影像产品生产线8条，汽车传感产品生产线4条，智能驾驶产品生产线3条。
	40000
	安康高新区

	26
	岚皋县数字经济产业园
建设项目
	2025.10-2027.12
	总建筑面积8.8万平方米，建设数字产业孵化中心、大数据综合服务中心、企业研发中心、数字电商中心、附属用房、地下车库和设备用房，并完成电气、给排水、暖通空调以及相关设施设备购置安装等。
	39000
	岚皋县

	27
	年产1000万平方米纸箱
包装项目
	2025.06-2026.12
	占地20亩，建设生产加工车间、库房、办公楼等，购置纸箱包装生产纸板线一条及安装生产制造设备23台（套）、完善配套排水系统等基础设施。
	26800
	汉阴县

	28
	南山酒庄富硒拐枣酒产业园
	2025.01-2027.12
	占地58.9亩，总建筑面积3.76万平方米，建设酿造车间、酒库、包装车间、研发及展示中心、原辅料及收储车间等，建成智能化酿造生产线。
	24000
	旬阳市

	29
	安康高新区新能源汽车
机电产业园
	2025.01-2026.12
	占地43亩，建设4.6万平方米标准化厂房及研发、办公等配套设施，重点引进微型步进马达、直流马达、电磁阀及无刷马达等生产线。
	20000
	安康高新区

	30
	年产3000万双中高端袜子
生产项目
	2026.03-2026.12
	租赁厂房8514平方米，购置织袜机300台，定型设备3套以及缝头设备等，建设年产3000万双中高端袜子生产线。
	20000
	汉滨区

	31
	极制潮品毛绒玩具项目
	2026.01-2027.12
	建设毛绒玩具总部研发中心、产品研发中心等，购置高端产品生产线6条，建设标准化厂房8000平方米。
	18000
	汉滨区

	32
	白河县溧白高新技术
产业园基础设施项目
	2026.01-2027.12
	新建标准化厂房1处，配套完善附属设施设备。
	18000
	白河县

	33
	年产100万件羊毛衫
生产加工项目
	2026.03-2026.12
	租赁厂房5000平方米，购置全自动电脑横织机350台，建设年产100万件羊毛衫生产线。
	18000
	汉滨区

	34
	汉滨区现代纺织生态科技
产业园(一期)基础设施
建设项目
	2026.03-2027.12
	占地95.90亩，建筑面积58019.84平方米，建设标准化厂房、配套用房、地下车库等。
	16108
	汉滨区

	35
	平利县抹茶生产加工项目
	2025.12-2027.12
	建设抹茶加工生产线2条，碾茶生产线15条；发展抹茶衍生品加工工坊2处，抹茶品牌体验店20个；培育抹茶基地1万亩，认证欧标茶园5000亩。配套建设仓储、物流、检验检测、产品研发、品牌孵化等产业链配套设施设备。
	15000
	平利县

	36
	旬阳市融天航空航材切割
加工项目
	2025.02-2026.12
	占地30亩，建设研发中心、材料检测中心、生产中心、航材供应链产业服务中心及年产1500吨航空材料切割生产线。
	15000
	旬阳市

	37
	旬阳市催化剂绿色生产
与水循环利用一体化项目
	2026.01-2026.12
	建设先进催化剂生产线一条，建设水循环利用设施一座，配套建设产品研发中心、展示厅、催化剂实验室、检验检测中心及消防、环保、道路、水电等设施。
	12000
	旬阳市

	38
	白河县年产1GW太阳能
光伏组件生产线项目
	2025.06-2026.12
	改造厂房1万平方米，购置先进光伏组件生产设备，建成年产1GW光伏组件生产线。
	12000
	白河县

	39
	汉阴县菲雅特袜业总部及
中高端袜研发中心项目
	2026.01-2026.12
	占地3450平方米，建设智能数据中心、中高端袜研发部、智能制造基地、物流与仓储间等设施。
	12000
	汉阴县

	40
	汉阴县富硒农产品物流
仓储集配一体化建设项目
	2026.01-2027.12
	占地40.6亩，总建筑面积1.52万平方米，建设物流车间及周转仓、业务用房、农产品展销仓储区、冷链仓储车间等设施。
	11900
	汉阴县

	41
	旬阳市年产5000吨硅碳负极前驱体材料项目
	2026.01-2027.12
	建设原料预处理车间、反应合成车间、综合车间、活化车间、质量检测中心等设施。
	11500
	旬阳市

	42
	龙头国漆非遗文化产业园
建设项目
	2025.10-2027.06
	一期新建产业园办公区、研发楼、非遗展馆、非遗工坊、漆器生产加工厂房。二期建设高端漆器加工生产线2条，改造漆器加工生产线2条，更新购置各类相关设备50套；建设附属配套设施、新建漆树优质种苗基地、高效示范漆林等。
	11000
	平利县

	43
	紫阳泉上泉包装饮用水
建设项目
	2025.12-2026.12
	新建厂房4293平方米、水源地集水井1座25.8立方米、铺设管网2公里，购置设备43台/套，建年产7000万瓶包装饮用水生产线2条，配建电气、给排水、道路等设施。
	10007
	紫阳县

	44
	安康高新区现代医药产业园中药饮片厂项目
	2025.01-2026.12
	总建设面积9600平方米的中药饮片生产车间，建设年产5000吨中药饮片生产线。
	10000
	安康高新区

	45
	三维石墨烯环保石箱项目
	2025.12-2026.12
	占地50亩，建设生产厂房2座，引入有造粒挤出生产线6条、拉板生产线12条、印刷生产线2条，年产石墨烯包装箱9000万个以上。
	10000
	镇坪县

	46
	汉阴县POY原丝生产项目
	2026.01-2026.12
	新建1栋四层POY原丝生产标准化厂房，购置加弹生产线4条、POY原丝生产线1条，对原有16条捻线生产线进行技术改造。
	9000
	汉阴县

	47
	汉滨区龙王泉年产30万吨
富硒矿泉水项目（二期）
	2026.01-2026.12
	占地20亩，建设现代化仓储库房、原材料库房，新增瓶装水生产线一条，新建蓄水池及附属设施。
	8700
	汉滨区

	48
	汉阴县年产300万件塑胶毛绒玩具生产基地项目
	2026.01-2026.12
	租赁厂房约1万平方米，购置注塑机、缝纫机等各类机器设备100余套，建成塑胶毛绒玩具生产线10条。
	7000
	汉阴县

	49
	紫阳县刀具生产制造项目
	2025.12-2027.01
	改造厂房8500平方米，建设刀片生产线6条、热处理炉生产线2条及配套设施。
	6000
	紫阳县

	50
	平利县“以竹代塑”
综合循环利用项目
	2025.06-2026.12
	一期拟租用厂房12000平方米，对厂房进行提升改造，建设生物实验室，引进智能化设备；二期建设厂房1.5万平方米，引进医用鲜竹沥口服液、功能性饮料生产线，建成全竹综合开发利用项目。
	5500
	平利县

	51
	白河县医药中间体生产线
利旧升级改造项目
	2025.10-2026.06
	利旧升级改造生产厂房，购置专用设备，新增容500千伏安变压器，配套新建污水处理等设施，建成年产50吨双烯、20吨沃式、100吨17α-羟基黄体酮等医药中间体生产线。
	5000
	白河县

	52
	白河县年产5000万双织袜
生产线项目
	2025.10-2026.12
	建设装修厂房，购置加工设备，建成年产5000万双织袜生产线。
	5000
	白河县

	53
	石泉古堰新能源汽车集中式充换电站建设项目
	2025.11-2026.12
	建筑面积5539平方米，新建厂房、换电车间、充电桩大棚等设施；规划69个充电车位，配套相关设施设备。
	5000
	石泉县

	54
	紫阳富硒茶甲基硒生物
合成技术项目（一期）
	2026.01-2026.12
	购置1600平方米厂房，新建673平方米厂房，提升改造生产厂房、购置机器设备以及综合办公、研发、物流、销售等设施
	5000
	紫阳县

	55
	白河县精品板材加工及异型石材雕刻项目（二期）
	2025.03-2026.12
	新建年产50万平方米精品板材加工生产线、年产20万件(套)异型石材雕刻生产线，建设石材产品研发销售中心配套成品展示区、石材加工生产智能可视化控制区等。
	5000
	白河县

	56
	宁陕飞地园区特种陶瓷
智能制造项目
	2026.01-2026.12
	建设包括原料预处理区、成型车间、高温烧结车间、精密加工车间、质检包装车间及智能仓储区.购置安装智能化高温窑炉1套等精密设施设备。
	4800
	宁陕县

	57
	白河县中草药及富硒食品
加工项目
	2025.10-2026.10
	建设中草药及农产品初加工生产线，升级改造中药材以及农副产品初加工基地；建设木瓜系列饮品及富硒食品、富硒水生产线。
	4800
	白河县

	58
	石泉县燧芯安全灶组装工厂
建设项目
	2026.04-2026.12
	建设燧安芯电火灶全自动生产线两条，主要生产电火灶、集成灶、热水器、煮茶器等28款产品。
	4800
	石泉县

	59
	宁陕县三星康养综合体
建设项目
	2023.01-2028.12
	在三星片区进行城市更新、街区形象提升、大型商业综合体、四星级酒店、综合办公和绿色康养项目建设。
	150000
	宁陕县

	60
	旬阳市太极城综合文化
旅游服务中心建设项目
	2024.05-2026.12
	占地82.2亩，总建筑面积11万平方米，建设小河北停车场占地总面积约30亩，建成机动车停车位930个。
	90000
	旬阳市

	61
	紫阳县老城区城市
更新项目（三期）
	2026.03-2029.06
	总占地面积7.55万平方米，总建筑面积8.25万平方米。其中，新建商业建筑面积8000平方米、改造商业建筑面积2.69万平方米、改造非商业建筑4.76万平方米。
	81000
	紫阳县

	62
	镇坪县产业物流园
	2022.10-2026.10
	占地102亩，建设技术中心、物流中心、加工车间、冷库及配套设施。
	55245.7
	镇坪县

	63
	紫阳县G541交旅融合项目
	2024.12-2027.12
	建设服务驿站、游客服务中心、非遗工坊、智慧生态停车场、露营地、游步道等设施。
	50000
	紫阳县

	64
	镇坪县黄龙潭运动中心
	2023.03-2026.12
	占地53.7亩，建设标准化体育场、综合运动文化馆、会展中心等，配套停车场、道路、星级厕所、绿化、亮化等基础设施。
	47037.89
	镇坪县

	65
	石泉县红花片区城市交通
综合服务基础设施项目
（石泉县红花片区公共
停车场项目）
	2025.01-2027.12
	总建筑面积94577.12㎡，修建2层停车场1个。
	39514
	石泉县

	66
	岚皋县南宫山创5A旅游
基础设施提升项目
	2025.02-2028.12
	新建及改造提升景区游步道5公里，建设景区旅游观光道路2公里；新建及改造景区游客休憩平台及长廊18处、景区厕所6个；建设南宫山北线游客服务中心等。
	32000
	岚皋县

	67
	天石汇汽车运动文化
产业园建设项目
	2025.03-2027.12
	总占地37亩，建设酒店、卡丁车场地及配套设施。
	30000
	汉阴县

	68
	宁陕县旬阳坝忆林间
民宿集群项目
	2025.01-2026.12
	建设4.48公里森林观光路线，新建精品民宿5栋，配套建设商务中心、餐厅、健身室、道路、绿化、供水、供电等设施。
	25000
	宁陕县

	69
	平利县正阳草甸旅游
基础设施建设项目
	2025.10-2026.06
	新建北侧主入口，西侧、东侧次入口，配套服务管理用房、卫生间，入口广场及停车场4500㎡。新建游步道4675米，供水房1处。改造提升游客中心2700㎡，停车场1500㎡。配套建成景区给排水系统，电力系统、标识体系、智慧景区系统、环境治理及消防设施等。
	25000
	平利县

	70
	石泉县柳苑国际大酒店
建设项目
	2025.12-2027.12
	占地31亩，新建四星级酒店1座，并配套相关设施。
	22000
	石泉县

	71
	安康高新区安康市新华书店出版创新文化发展产业园
	2025.01-2026.12
	占地31.4亩，总建筑面积3.5万平方米，建设集图书、文教、文创及科技产品销售、现代物流配送、中小学课后服务等功能于一体的文化综合体。
	18000
	安康高新区

	72
	紫阳县硒谷园区冷链
仓储物流园项目
	2025.08-2026.12
	建设城市乡村旅游集散中心5600平方米及冷链物流集散中心2.2万平方米等。
	16000
	紫阳县

	73
	岚皋县国际大酒店建设项目
	2025.04-2027.12
	建设酒店1座，占地面积8.55亩，总建筑面积2.9万平方米，配套建设停车场等。
	15000
	岚皋县

	74
	镇坪县牛郎山药旅融合
现代农业园区
	2025.10-2026.12
	建设产业路硬化及防护7.6公里，配套排污管道完善供水设施；新建停车场、接待中心、露营基地、房车露营地、观景亭、景观步道、观景平台等。
	12000
	镇坪县

	75
	汉滨区永源旭星月市集
	2025.11-2026.12
	占地28亩，集夜市文化、餐饮、购物、休闲娱乐及富硒农产品展销。
	12000
	汉滨区

	76
	紫阳民歌艺术中心项目
	2025.01-2026.09
	建设民歌艺术中心一栋，总面积8699平方米，配建挡护、绿化等设施。
	11615
	紫阳县

	77
	宁陕县魏医堂秦岭中医药
养生谷建设项目
	2025.01-2026.12
	总建筑面积5000平方米，培育中药园1500亩，新建中医康养中心、中药储存加工中心、食疗餐饮中心、康养公寓、室外公共卫生间、药祖祠、林间茶舍、林间步道、养生广场等。
	10300
	宁陕县

	78
	石泉经开区冷链
仓储物流中心项目
	2026.06-2027.12
	占地16亩，新建冷库1栋，配套建设仓储中心1栋。配套货梯、叉车等设备、大车停车位、硬化道路、给排水、供电等基础设施。
	10200
	石泉县

	79
	岚皋县茅坪岁月综合
开发项目
	2026.01-2026.12
	实施茅坪岁月、才子沟等综合开发，新建高端民宿、游乐设施、停车场、特色种植基地等，配套建设产业道路、旅游步道、雨污水管网等附属设施设备。
	10000
	岚皋县

	80
	岚皋县文体旅融合发展
中心项目（全民健身中心、
城关镇文体中心）
	2025.05-2026.12
	总建筑面积1.73万平方米，建设全民健身中心、城西公共停车场、足球场、篮球场、乒乓球场、田径场等体育设施，配套游客服务中心、公共停车场（300个）、文化馆等。
	9000
	岚皋县

	81
	紫阳县潘家坡片区
城市更新项目（二期）
	2026.01-2026.12
	总占地面积为1.22万平方米，建设餐饮、商业、民宿等设施。
	8919
	紫阳县

	82
	岚皋县2025年和美
乡村建设项目
	2025.05-2026.12
	对县内G211国道、G541国道及重点旅游线路沿线村进行人居环境整治提升，包括沿线绿化改造、重要节点打造及庭院提升；新建挡土墙、文化墙、便民步道及其他相关设施。
	8600
	岚皋县

	83
	紫阳县焕古镇老粮管所
民宿改造提升项目
	2025.10-2027.10
	新建民宿2000平方米、停车场1000平方米，改建民宿1500平方米，配套标识、环卫、安防、道路等设施。
	5000
	紫阳县

	84
	旬阳市吕河镇文化
产业融合发展项目
	2025.11-2027.12
	包括梨园滨水生态园、水上运动中心（一期）、“情怀湖”文旅综合体、桂花湾文旅综合体和安康供销供应链（旬阳市）产业基地等建设内容。
	83780
	旬阳市

	85
	中药材生态种植
基地建设项目
	2026.03-2029.12
	建设黄连等中药材及种苗培育基地、道地中药材研究院、中药材初加工及仓储设施、中药材饮片及药食同源加工车间、中医药康养规范化基地等。
	80000
	镇坪县

	86
	汉阴县国渔智慧渔业
零碳产业园项目
	2026.01-2026.12
	建设工厂化养殖车间3座，其中成鱼智慧养殖车间2座，亲本繁育车间1座。老旧陆基圆桶改造25亩。
	15100
	汉阴县

	三、生态环保类

	87
	安康市美丽河湖
保护与建设项目
	2026.04-2027.12
	含16个子项目，涉及汉江干流及月河、子午河、池河、岚河、任河、坝河、旬河、堵河共8条主要支流，建设内容包含污水管网、污水处理设施、生态缓冲带、生态护岸以及智慧化环境监管平台搭建和水生态调查评估。
	149730.47
	全市域

	88
	平利县建筑垃圾
资源循环利用项目
	2025.04-2026.02
	占地60亩，总建筑面积20000平方米，年处理建筑垃圾15万吨，建设生产区、原料车间、破碎车间、加工车间、产品车间，管理附属区：配电、机修车间，门房、磅房、垃圾房，污水处理池，压滤机、清污水罐、加药罐；配套消防设施、监控及设备等基础设施。
	9000
	平利县

	89
	石泉县污水处理设施
设备更新改造项目
	2026.01-2027.07
	更新改造自控设备、电器设备及仪表、生产运行设备、压泥机，配套格栅机、曝气系统设备、提升泵、搅拌器、刮泥机、除臭设备等。
	6000
	石泉县

	90
	岚皋县城镇生活垃圾
分类和资源化利用项目
	2026.01-2026.12
	建设可回收垃圾集中式分拣、加工、存储标准化厂区，新建大件垃圾拆分中心、可回收物分拣中心、有害垃圾暂存中心、宣教基地及配套设施。
	5000
	岚皋县

	四、社会民生类

	91
	紫阳县第二高级中学项目
	2025.01-2027.12
	建设校舍8.9万平方米及配套设施。
	75000
	紫阳县

	92
	安康中学建设项目
	2026.06-2028.09
	占地152.88亩，总建筑面积11.42万平方米，建设教学楼、学生宿舍楼、食堂、教师公寓、报告厅、教学综合楼等，运动场地2.28万平方米，同时进行附属设施建设及设备购置。
	52100
	汉滨区

	93
	汉滨区2025年老旧小区及城市危旧房改造提升项目
	2026.01-2026.12
	项目改造老旧小区145个，322栋楼，建筑面积85.32万平方米，居住户数6106户；对1000户城市危旧房进行改造，配套建设相关设施设备等。
	33034
	汉滨区

	94
	宁陕县双河沟水库
（县城水源）工程
	2026.01-2028.12
	修建总库容169万立方米，最大坝高61.5米，坝顶总长度180米水库一座。
	16692
	宁陕县

	95
	汉滨区高井小学建设项目
	2026.01-2026.12
	建设校舍总面积2.54万平方米及运动场等附属设施。
	15289
	汉滨区

	96
	白河县中医医院
综合楼建设项目
	2025.06-2027.05
	改建医疗业务用房1.8万平方米，配套完成附属设施及设备购置。
	14500
	白河县

	97
	镇坪县中医医院建设项目
	2024.12-2026.12
	新建医疗卫生用房1.4万平方米，配套建设覆盖基层医疗机构的远程诊疗系统，购置检查、治疗、急救设施设备。
	13012
	镇坪县

	98
	汉滨区长春小学建设项目
	2026.05-2027.12
	新建校舍1.4万平方米、运动场地1万平方米及附属设施等。
	12700
	汉滨区

	99
	平利县月湖体育公园项目
	2025.11-2026.05
	改建4个标准篮球场，3个乒乓球场，2个羽毛球场，1个7人制足球场；新建健身步道5公里，新建人行步道桥2座，公厕3座，配套照明设施、导视及标识牌等；新建室外健身器材场地，改建健身广场；新建儿童活动设施2个，配套必要公共服务设施等。
	12000
	平利县

	100
	汉阴县城镇老旧小区
改造项目
	2026.01-2026.12
	改造老旧小区26个。
	7621
	汉阴县


