附件1
报名注意事项
一、施工单位应为市政景观园林三级及以上施工资质，且具有类似工程施工经验业绩的企业。

二、报名时间：从即日起至2015年 12月7日止。

三、报名地点：安康龙舟文化园2号楼 安康文化投资发展有限公司    
联系电话：  0915—3355565     联系人：  冯亚龙      

四、投标单位报名时请须携带下列证件，经甲方人员现场验证后原件归还复印件留存。

1 企业法人营业执照（副本原件）

2 施工资质证书（副本原件）

3 安全资格证书（安全生产许可证书）原件

4 企业法定代表人身份证明书（原件）

5 企业法定代表人或法人授权人的身份证（原件）

6 委托代理人应携带法人授权委托书（原件）

7 企业组织机构代码证（副本原件）

8 税务登记证（副本原件）

9 本企业三年内业绩（规模、造价、建设地点、建设单位）。

附件

投标须知

1、安康龙舟文化园上河街主入口景观工程由安康文化投资发展有限公司建设，该项目规划建设等手续已报批，施工图设计已完成，建设资金已落实，已具备招标条件。现决定对该项目施工进行邀请招标，采用议标评选和商务谈判方式选定项目施工承包商。

 2、本次招标工程项目的概况如下：

 2.1安康龙舟文化园上河街主入口景观工程由陕西安康文化投资发展有限公司投资建设，工程位于陕西安康市汉江一桥桥西，东接汉江一桥，西至金川门，南依老城，北傍汉江，交通比较便捷，区位优势明显。本工程为安康市龙舟文化园上河街入口景观建设，是对所属园区原有景观的提升改造，建成后将突现汉江情景式商业街的规划布局，加速安康中心城市“一江两岸”文化产业项目实现，是弘扬汉水文化，打造中国安康汉江龙舟节文化品牌,推动地域文商旅特色，融合社会公益和商业运营的PPP文化项目。
    2.2工程建设地点为：陕西省安康市汉滨区汉江一桥南段西侧。

2.3招标范围：工程施工图纸范围内全部施工内容。

 2.4工期：有效工期 50天；计划开工时间2015 年 12月 20 日。
2.5工程质量要求符合达到国家现行施工验收规范“合格” 标准。 

3、投标保证金与履约保证金：本项目招标设置投标保证金和履约保证金。数额、形式、返还如下：

3.1投标保证金10万元，建设单位与中标人签订合同后7个工作日内，向未中标的投标人返还投标保证金。

3.2履约保证金20万元，返还节点及比例：项目完工返还保证金60%，竣工验收返还保证金40%。
3.3投标人应按招标文件规定时限要求以转账形式将投标保证金与履约保证金汇入建设单位指定账户。
 4、工程支付款：本工程项目采用固定总价承包，按进度节点付款。付款节点如下：

4.1首次付款为：基础及主体结构完工付合同价款30%；
4.2合同项目完工（完成图纸全部内容）付合同价款30%，累计至60%；

4.3项目验收后付合同价款25%，累计至85%；质保期结束付清工程尾款（含质保金）。
5、招标文件的发放与提交：
5.1在投标人接受上述要约并确认参加投标后，招标人发放招标文件及图纸（电子版），发放时间为 2015 年12月7 日至 2015 年 12月14日。

5.2投标人在提交投标文件时，应按照招标人要求提交投标保证金。
5.3投标文件提交的截止时间为2015 年12 月 14日 18:00 时，提交到安康文化投资发展有限公司办公室，联系人:    冯亚龙     ，电话  15129153333      。
6、本工程项目招标不进行公开开标，上述投标截止时间后招标人即组织开标、评标议标工作，根据评议标综合排名与潜在中标人进行商务谈判后选定中标人，向所有投标人通告中标人结果，最终确定承包商本次招标结束。
